Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Uncaptured»

Долженков Михаил Алексеевич

Крадинов Дмитрий Павлович

---------------------------------------

Ученики группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА

Москва, 2026

- Наименование программы

2D игра в жанре детектив «Uncaptured».

- Место и оказание услуг

г. Москва, просп. Вернадского, 86, стр. 2. РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цель проекта

Разработка 2D-игры в жанре детектив, где игрок выступает в роли дровосека, нанятого государством для документирования аномальных явлений в лесу.

Задачи:

- Обеспечить локализацию диалогов и интерфейса

- Разработать интерактивные элементы в доме (телефон, кровать, дверь, люк)

- Реализовать смену дня и ночи

- Создать систему диалогов с своеобразной озвучкой, иконками персонажей, управляемой скоростью и цветом текста

- Добавить физику взаимодействия объектов (персонаж, камень) в главном меню

- Разработать логику появления и исчезновения предметов с частицами

- Продумать сюжет

- Добавить музыку, звуки

- Сроки оказания услуг:

- 01.12.2025 – Создание команд. Описание проекта;

- 04.12.2025 – Задание (ТЗ);

- 15.12.2025 - ТЗ+Часть задания выполнена

- 25.12.2025 - Код+Работающая часть проекта

- 12.01.2026 - Код+Работающая часть+Черновик пояснительной записки и презентации

- 22.01.2026 - Код+Пояснительная записка+Презентация+Почти все работает

- 29.01.2026 - Все готово

- 29.01.2026 – Защита проекта и передача заказчику.

- Требование к функциональным возможностям

- Главное меню: Кнопки «Играть» и «Настройки», интерактивный персонаж, управляемый клавишами W, A, S, D

- Настройки: смена языка, управление музыкой

- Окно с уровнями: Выбор эпизода

- Локация дома: дневные/ночные текстуры, интерактивные объекты (телефон, кровать, люк на чердак, дверь)

- Система диалогов: вывод текста, управление скоростью вывода, цветом, пропуск реплик

- Управление: мышь, клавиши WASD (управление персонажем), Z, Enter (взаимодействие с диалоговыми окнами), Esc (переход на предыдущую локацию)

- Требование к визуальному интерфейсу

- Стиль: 2D-графика, пиксельный стиль

- Главное меню: Фоновое изображение, кнопки

- Локация дома: Интерьер, дневные/ночные текстуры предметов и фона

- Диалоговое окно: чёрный фон, белое обрамление, голова игрока, текст

- Требование к хранению данных

Данные будут храниться  в .txt, .csv, текстуры - png, звуки и музыка - .ogg

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Игра будет интуитивно понятым интерфейсом и управлением. Также будет реализовано описание управления в README файле.

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Исполнитель должен предоставить ссылку на итоговый репозиторий в Яндекс LMS. В Git Репозитории будет находиться папка documents с презентацией, описанием, техническим заданием и пояснительной запиской. Также будет присутствовать скрипт для формирования .exe.

- Авторские права:

Авторское право остается за исполнителем, так как проект выполнен в рамках учебного задания. Также, идея принадлежит авторам

- Иные требования:

Иные требования не предъявляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Долженков М. А. |
| Исполнитель | Крадинов Д. П. |
| Технический писатель | Крадинов Д. П. |
| Технический писатель | Долженков М. А. |